РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017 №8

 пос. Королёвский

О мерах по обеспечению

пропуска паводковых вод

на территории Королёвского сельсовета

в 2017 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения от разрушения паводковыми водами производственных и бытовых построек, обеспечения безопасности населения Королёвского сельсовета в период весеннего половодья

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Для осуществления оперативного руководства по пропуску паводковых вод создать комиссию в составе:

 Председатель комиссии

Кених В.В. – глава Королёвского сельсовета

 Зам. председателя комиссии

 Козлов Л.С. - управляющий ООО « Алтайагрокомплекс» ( по согласованию)

 Члены комиссии:

 Иванилов А.В. - начальник ПЧ ГПС № 138;

 Недоступ Т.В. – зав. Королёвским ФАПом;

 Полухин А.Н. - директор МКОУ Королёвской средней общеобразовательной школы;

 Горбатовская А.В. – зав. Королёвского СДК.

1. Утвердить план мероприятий , направленных на предотвращения ЧС,

связанных с пропуском паводковых вод ( прилагается).

1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу сельсовета Кених В.В.

Глава сельсовета В.В.Кених

 Антикоррупционная экспертиза проведена

коррупциогенных факторов не выявлено

27.03.2017 г. секретарь Г.М.Коренькова

Приложение №1

 к постановлению №8 главы

 администрации

Королёвского сельсовета

 от 27.03.2017г.

ПЛАН

работы комиссии по чрезвычайным ситуациям на

период паводка 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | сроки | Ответственный |
| 1 | Произвести очистку проходных труб на трассе до пос. Латкинский | до 10.04 | ДРСУ Тюменцевского района (по согласованию) |
| 2 | Очистить дренажные канавы по улицам пос. Королёвский и пос.Латкинский | до 02.04 | предоставление техники- Козлов Л.С. (по согласованию)исполнитель – Кених В.В. |
| 3 | Произвести очистку труб на перекрёстках и улицах пос. Королёвский и пос.Латкинский | до 08.04 | предоставление техники – Козлов Л.С.(по согласованию)Работа с населением: депутаты Собрания депутатов Королёвского сельсовета |
| 4 | До половодья произвести частичную подбуртовку свалки | до 20.04 | Кених В.В. |
| 5 | Произвести осмотр плотин: Латкинской, Королёвской, Новороссийской, Ленинской, Солоновской. Назначить ответственных за их содержание | до начала паводка |  Козлов Л.С.(по согласованию)Кених В.В.  |
|  |  |  |  |